# Informe de Auditoria de Requisitos 360

Fecha: 2026-07-15
Proyecto: DemoCopilot260713
Documento base: docs/documento-requisitos-aplicacion.md
Repositorio evaluado: hispafox/DemoCopilot260713

Lectura en 60 segundos: usted tiene una base funcional solida en backend y frontend, con una brecha principal en trazabilidad operativa de GitHub y coberturas parciales en edicion UI, pruebas de actualizacion y evidencia de RNF no funcionales.

# 1. Resumen Ejecutivo

Esta auditoria cruza requisitos, codigo e issues para medir cumplimiento real. La cobertura estricta (solo requisitos en verde) es 80.0% (28/35).

Verde (completo): 28

Amarillo (parcial): 6

Rojo (nulo): 0

Gris (no verificable): 1

# 2. Hallazgos Priorizados

## Critico

Desalineacion de gestion: 24/24 issues siguen abiertos pese a evidencia parcial o completa en codigo.

## Alto

HU-04/RF-04 (editar tarea): backend implementado, flujo de edicion ausente en UI.

RNF-03 (pruebas): faltan escenarios explicitos PUT 200 y PUT 404.

## Medio

RNF-07: fechas UTC/ISO correctas en backend, pero sin contexto explicito de zona horaria en UI.

HU-03: existe endpoint por id, pero falta experiencia de consulta por id en UI.

RNF-08: falta evidencia minima de accesibilidad con casos especificos.

# 3. Matriz de Trazabilidad Esencial

| Requisito | Estado codigo | Estado issues | Riesgo | Accion recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 Crear tarea | Verde | Verde | Bajo | Mantener pruebas y cerrar issue con evidencia |
| HU-03 Consultar por id | Amarillo | Verde | Medio | Agregar flujo UI de detalle o documentar alcance API-only |
| HU-04 Editar tarea | Amarillo | Verde | Alto | Completar edicion en frontend y pruebas de flujo |
| RNF-03 Pruebas | Amarillo | Verde | Medio | Agregar PUT 200/404 y casos negativos de contrato |
| RNF-04 Rendimiento | Gris | Amarillo | Medio | Definir metrica y evidencia repetible |
| RNF-07 UTC + ISO | Amarillo | Verde | Medio | Mostrar zona horaria de forma explicita en UI |
| API PUT /api/tareas/{id} | Verde | Verde | Medio | Agregar test de 404 explicito |

# 4. Desalineaciones Detectadas

El tablero GitHub no refleja el avance real evidenciado en codigo y pruebas.

HU-04/RF-04 tiene brecha entre backend listo y UI incompleta.

RNF-04 y RNF-08 carecen de evidencia fuerte y trazabilidad operacional clara.

Los issues #20 a #24 amplian alcance sobre el documento base 1.0.

# 5. Plan de Accion Priorizado

| Prioridad | Accion | Tipo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Actualizar trazabilidad operativa en GitHub | Issue/proceso | Estado de tablero alineado con evidencia |
| Alta | Completar HU-04/RF-04 en frontend | Codigo + test | Flujo de edicion usable con prueba |
| Media | Ampliar pruebas de API en PUT y 404 | Test | Cobertura de contratos criticos |
| Media | Formalizar RNF-04 con metrica objetiva | Doc + issue + test | Umbral de rendimiento verificable |
| Media | Cerrar brecha RNF-07/RNF-08 en UI | Codigo + test + issue | Zona horaria explicita y chequeo minimo de accesibilidad |

# 6. Conclusion

Usted ya tiene una base tecnica solida para el alcance inicial. El mayor riesgo actual no es la implementacion funcional, sino la brecha entre ejecucion real y estado operativo en GitHub, junto con huecos puntuales en edicion UI y evidencia de calidad no funcional.